RESUMEN GERENCIAL

Guatemala, 16 de diciembre de 2021

M. Sc.

Claudia Ruíz Casasola de Estrada

Ministra de Educación

Su Despacho

Respetable Señora Ministra:

Hemos efectuado auditoría de gestión de verificación de la ejecución del programa de remozamiento en edificios escolares públicos con fondos del préstamo BID3618/0C-GU, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, en las Direcciones Departamentales de Educación de Chiquimula, Zacapa, Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiche, con el objeto de emitir opinión sobre la razonabilidad de los registros e información examinada en el renglón presupuestario 435, “Transferencias a Otras Instituciones sin Fines de Lucro”.

Nuestro examen se basó en la revisión de la ejecución física y financiera del referido programa, así como la evaluación de la estructura de control interno, conforme a los principales lineamientos emitidos en las normas ISSAI.GT, leyes, reglamentos, y otros aspectos legales aplicables, para lo cual se efectuaron pruebas sustantivas y de cumplimiento en 22 establecimientos educativos públicos y como resultado del trabajo realizado, se detectaron los siguientes aspectos importantes:

CONDICIONES:

HALLAZGOS MONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTOS DE ASPECTOS LEGALES

Hallazgo No.1

Deficiencias en ejecución del programa

En la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- y visitas realizadas a 22 establecimientos educativos, según muestra seleccionada, beneficiados con el programa de apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos" con fondos

Pág. 1

del préstamo BID3618/0C-GU, bajo la jurisdicción de las Direcciones Departamentales de Educación de Zacapa, Chiquimula, Alta Verapaz, Quiche y Huehuetenango, se determinaron las siguientes deficiencias en la ejecución del referido programa:

- Falta de facturas por Q15, 000.00 y copias de cheques o codos de cheques de pago de gastos realizados.

- No se realizaron cotizaciones para la compra de materiales o adquisición de servicios.

- Pagos anticipados a proveedores de bienes y servicios.

- Prácticas indebidas por parte de supervisión, por imposición de proveedor a las OPF.

- En la entrega de materiales no se emitió la forma PRA-FOR-134 "Comprobante de entrega/recepción de materiales".

- Facturas de bienes y servicios adquiridos con las características siguientes: a. Sin detalle del bien o servicios; b. Sin precio unitario; c. Sin palabra cancelado; d. Facturas vencidas Serie A números 361 y 362 con vigencia hasta el 21 de julio de 2021, emitidas el 19 de septiembre de 2021, por un monto total de Q2,710.00.

- En 1 escuela no se realizó visita para iniciar los trabajos de remozamiento.

- En 8 escuelas no recibieron la visita para verificar el avance aproximado del 50%, por parte de la supervisora Ing. Brenda Lissette López Aragón.

- En 5 escuelas no tienen supervisor asignado.

- En 1 escuela no se verificó el registro de ingresos y egresos en libro de caja autorizado (Ver ANEXO1).

Con el objeto de subsanar el aspecto descrito anteriormente estamos recomendando lo siguiente:

RECOMENDACIONES:

HALLAZGOS MONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTOS DE ASPECTOS LEGALES

Hallazgo No.1

Deficiencias en ejecución del programa

El Director en funciones de la Dirección de Planificación Educativa del Ministerio de Educación, gire instrucciones por escrito a la Subdirección de Planificación de Infraestructura Educativa para que realice lo siguiente:

Pág. 2

- Se indague sobre la imposición de proveedor a las Organizaciones de Padres de Familia de la EORM Aldea Catomque, código de escuela 16-10-6711-43 y EORM Aldea San Marcos Chamil, código de escuela 16-10-7895-43, ambos del municipio de San Juan Chamelco, departamento de Alta Verapaz, indicado por personal de los referidos establecimientos educativos; y de ser necesario, se realicen acciones que correspondan para sancionar a los responsables.

- Se deduzcan responsabilidades y se requiera el reintegro a quien corresponda, derivado que la factura presentada en las pruebas de descargo, Serie: B7E8ED56 Número de DTE: 1201948062 con valor de Q54,650.00, del proveedor Comercial Loarca con NIT 25087665, emitida a la OPF EORM Aldea San Marcos Chamil del municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, código de escuela 16-10-7895-43, se encuentra anulada desde el 12 de mayo de 2021, un día después de ser emitida, según Verificador de Facturas FEL de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.

- Gire instrucciones a los supervisores profesionales del programa Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos, para que velen por el estricto cumplimiento de la normativa aplicable y convenios suscritos para ejecución del referido programa, instruya a las OPF y se verifiquen los aspectos siguientes:

a. La realización de cotizaciones conforme la actividad 40 del Instructivo Transferencias Corrientes a Organizaciones de Padres de Familia -OPF- para el Programa de Apoyo “Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos” con Financiamiento Externo, PRA-INS-04.

b. Que no se realicen pagos anticipados a proveedores.

- El uso de la forma PRA-FOR-134 "Comprobante de entrega/recepción de materiales".

- El correcto llenado de las facturas emitidas por el referido programa.

- Se realicen las visitas correspondientes establecidas en los convenios de subvención para la transferencia de recursos financieros a la Organización de Padres de familia -OPF-, de centros educativos públicos - DIPLAN - BID.

- Se dé seguimiento al cambio de las facturas con inconsistencias emitidas a la OPF Centro de Educación Integral Pain Chispan del municipio de Estanzuela, Zacapa, código de escuela 19-02-0614-42.

Pág. 3

g. El registro de los ingresos y gastos correspondientes al referido programa, en el libro de caja autorizado de la Organización de Padres de Familia o Consejo Educativo.

Los hallazgos contenidos en el informe CUA 105738-1-2021, fueron dados a conocer mediante oficio de notificación Oficio 105738-9 de fecha 24 de noviembre de 2021; derivado de lo cual, los responsables presentaron sus argumentos y pruebas de descargo a través de l los oficios DIPLAN-I-6141-2021

- DIPLAN-6186-2021, ambos de fecha 1 de diciembre de 2021, de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-. Hallazgos que a la presente fecha están confirmados.

Los comentarios y resultados de la auditoría efectuada, se encuentran en detalle en el informe de auditoría correspondiente, lo cual facilitará un mejor entendimiento de este resumen gerencial.

Atentamente,

JOSE ALEJANDRO DAVILA ALVAREZ Auditor

MILDRED LORENA FUENTES DE LEON Sub Director

MILDRED LORENA FUENTES DE LEON

Supervisor

JULIA VICTORIA MONZON PEREZ

Director

Pág. 4